**PLAN POSLOVANJA**

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2023. GODINE

Samobor, prosinac 2022.

Sadržaj:

[1. UVOD 3](#_Toc89358639)

[2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3](#_Toc89358640)

[3. PREDMET POSLOVANJA 3](#_Toc89358641)

[4. ORGANI DRUŠTVA 4](#_Toc89358642)

[5. AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2023. GODINU 5](#_Toc89358643)

[5.1. PLAN GRADNJE OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 5](#_Toc89358644)

[5.1.1.ULAGANJA U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU 5](#_Toc89358645)

[5.1.2.ULAGANJA U MAGISTRALNE OBJEKTE](#_Toc89358646) 6

[5.1.3.ULAGANJA U SEKUNDARNU MREŽU](#_Toc89358647) 7

[5.1.4.ULAGANJA U DOKUMENTACIJU ZA EU PROJEKTE](#_Toc89358648) 8

[5.1.5.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UKUPNI IZNOS SUFINANCIRANJA](#_Toc89358649) 9

[5.2. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 9](#_Toc89358650)

[5.2.1.REDOVNO ODRŽAVANJE SLIVNIKA 9](#_Toc89358651)

[5.2.2.REKONSTRUKCIJA SLIVNIKA 10](#_Toc89358652)

[5.3. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE 10](#_Toc89358654)

[6. PLAN POTREBA ZA NABAVOM 12](#_Toc89358655)

[7. PLAN ZADUŽIVANJA U 2023. GODINI 12](#_Toc89358656)

[8. PLAN PRIHODA I RASHODA 14](#_Toc89358657)

[9. PLAN KADROVA 15](#_Toc89358658)

[10. ZAKLJUČAK 17](#_Toc89358659)

# UVOD

Poslovni plan je potreban kako bi se odredili ciljevi poduzeća uključujući i ciljeve vlasnika (jedinica lokalne samouprave) i kupaca (potrošača). Izrada poslovnog plana doprinosi utvrđivanju položaja Društva, organizaciji poslovanja te određivanju strategija za izvršavanje ciljeva poduzeća.

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.1. definirano je da skupština donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

Potrebno je naglasiti da je u ovom trenutku teško realno procijeniti što predstoji Društvu u idućim poslovnim godinama s obzirom organizacijske promjene koje ga očekuju vezano za Uredbu o uslužnim područjima koja je sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19), čl.110., trebala biti donesena u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona odnosno do 18.10.2019. godine i na činjenicu da je u postupku provođenje reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Odvodnja Samobor d.o.o. će uskladiti poslovanje prema podzakonskim aktima kada budu doneseni, a do tada će plan temeljiti na podacima kojima raspolaže i trenutnim saznanjima. Procesu planiranja će se pristupiti na način da će se sagledati povijesni podaci prihoda i troškova te uključiti trenutna saznanja i planovi, ali i uz pretpostavku da će cijena voda u budućnosti pokrivati troškove iz redovne djelatnosti.

# OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtka Odvodnja Samobor društvo s ograničenom odgovornošću za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, MBS: 080884061, nastala je postupku odvajanja od Komunalca d.o.o. s osnivanjem, te je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-13/27804-2 upisana u Sudski registar dana 04. prosinca 2013. godine. Osnivač i jedini član Društva je Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, a temeljni kapital iznosi 205.720.35 eura. Sjedište Društva je u Samoboru (Grad Samobor). Organi upravljanja su Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana Uprave – direktora, koje svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština Društva.

# PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva sastoji se od djelatnosti javne odvodnje, a u taj se razred uključuje:

* rad sustava javne odvodnje i uređaja za obradu otpadnih voda;
* skupljanje i transport kako otpadnih voda iz kućanstava i industrije, tako i kišnice kanalizacijskom mrežom, kolektorima, tankovima ili drugim prijevoznim sredstvima (komunalnim vozilima), te njihovu obradu i odvoz;
* pražnjenje i čišćenje sabirnih jama i tankova;
* obradu otpadnih voda fizičkim, kemijskim, odnosno biološkim postupcima kao što su razrjeđivanje, procjeđivanje, taloženje;
* održavanje i čišćenje kanalizacije i odvodnih jaraka za otjecanje kišnice, uključujući deblokiranje odvoda.

# ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Skupštinu Društva čine osobe koje posebnom odlukom odredi gradonačelnik Grada Samobora.

Skupština je nadležna odlučivati o sljedećim pitanjima:

* financijska izvješća Društva, upotreba ostvarene dobiti i pokrivanje gubitka;
* otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva;
* ulaganja u razvoj i gradnju novih objekata i ulaganja u druga trgovačka društva;
* godišnji plan rada Društva;
* povećanje i smanjivanje kapitala;
* zahtjev za uplatama temeljnog uloga;
* podjela i povlačenje poslovnih udjela;
* imenovanje i opoziv članova Uprave;
* izbor i opoziv članova Nadzornog odbora;
* mjere za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova;
* statusne promjene, izmjena izjava i prestanak Društva;
* postavljanje zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ili Nadzornog odbora;
* osim tih pitanja Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama Zakona stavljena u nadležnost.

Nadzorni se odbor sastoji od tri člana, od kojih dva imenuje i razrješava Skupština Društva, a jednog člana, predstavnika radnika, u Nadzorni odbor imenuje i opoziva Radničko vijeće. Ako Radničko vijeće nije utemeljeno onda jednog člana sukladno zakonu imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, s tim da nakon isteka tog mandata mogu biti ponovno birani. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora bira se predsjednik i zamjenik. Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama. Odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

* nadzire vođenje poslova Društva;
* po potrebi saziva Skupštinu Društva;
* podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva;
* sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna;
* zastupa Društvo prema Upravi društva;
* daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom ili Izjavom o osnivanju;
* donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito;
* imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja;
* obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili Izjavom o osnivanju.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana Uprave - direktora Društva koje svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština Društva. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovne tajne Društva. Uprava zastupa Društvo samostalno i pojedinačno te je dužna pisanim putem izvještavati o provedbi pravila poslovanja Skupštinu i Nadzorni odbor Društva.

# AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Izgradnja kanalizacijskog sustava ima velik utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda, očuvanje okoliša, poboljšanje kvalitete života i ljudskog zdravlja, te općenito na stvaranje boljih životnih uvjeta stanovnika Samobora.

U 2023. potrebno je nastaviti s aktivnostima na pripremi EU projekta aglomeracije Samobor za sufinanciranje fondovima EU-a, i to na izradi studijsko-projektne dokumentacije s ishođenjem potrebnih dozvola, rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izradi aplikacije za korištenje bespovratnih financijskih sredstava.

Grad Samobor te trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o. obvezni su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti te poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša. Trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o. izvršitelj je Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru i dužna je o izvršenju Programa Gradskom vijeću Grada Samobora podnijeti godišnje izvješće. S Gradom Samoborom zaključit će godišnji ugovor o obavljanju gore navedenih djelatnosti.

## **5.1. PLAN GRADNJE OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

Kod financiranja projektiranja i izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja udruživat će se sredstva naknade za razvoj, Proračuna Grada Samobora, Hrvatskih voda, trgovačkog društva Odvodnja Samobor i drugih izvora. U prihode za realizaciju programa odvodnje uvrštena je i naknada za razvoj koja je prihod isporučitelja vodne usluge, a koji se naplaćuje kroz cijenu vode i iznosi 0,29 eura/m³ isporučene vode.

Grad Samobor nema izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Otpadne vode svih korisnika iz postojećeg mješovitog sustava (skuplja se fekalna i oborinska voda) koji su na nju spojeni ispuštaju se u rijeku Savu. Do sada je znatno unaprijeđen sustav sakupljanja otpadnih voda, a u procesu su zajedničke aktivnosti nekoliko mjesnih odbora na pripremama i izgradnji sustava odvodnje.

Teškoće u realizaciji sakupljanja (i zbrinjavanja) otpadnih voda imaju pojedina naselja zbog malog broja stanovnika, složene konfiguracije terena i disperzne naseljenosti prostora. Za ta područja potrebno je preispitati i ocijeniti prikladnost primjene biljnih pročistača ili manjih pojedinačnih pročistača za svako naselje, s obzirom na malu koncentraciju korisnika i raspoloživost prostora. U svakom slučaju, za cilj se treba postaviti gradnja kolektora i mjesne kanalizacijske mreže, te u naseljima ili grupama naselja izgraditi lokalne sustave kanalizacije uz obaveznu izgradnju lokalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

5.1.1. ULAGANJA U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br. | Naziv projekta | Planirana vrijednost projekta (eur) | Plan za 2023. godinu (eur) | Izvori financiranja u 2023. godini (eur) | | | Napomena |
| Grad Samobor | Odvodnja Samobor- Naknada za razvoj | Hrv.vode / EIB+CEB / fondovi EU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Plaćanje vodnog doprinosa | 1.327 | 1.327 |  | 1.327 |  |  |
| 2. | Aglomeracija Samobor - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za sufinanciranje fondovima EU | 1.327.228 | 398.168 |  | 39.817 | 358.352 | HV |
| 3. | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za projekte EU-aglomeracija Samobor | 132.723 | 132.723 | 106.178 | 26.545 |  |  |
| 4. | Cjeloviti sustav odvodnje naselja Grdanjci | 93.570 | 93.570 |  | 9.357 | 84.213 | Zelena tranzicija |
| 5. | Cjeloviti sustav odvodnje naselja Rude i Braslovlje | 220.983 | 220.983 |  | 22.098 | 198.885 | Zelena tranzicija |
| 6. | Izmjena i dopuna glavnog projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u Ulicama Grada Wirgesa, Sveta Helena i Pavla Štoosa na području grada Samobora | 9.954 | 9.954 |  | 9.954 |  |  |
| 7. | Elaborat zaštite okoliša za projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u Ulicama Grada Wirgesa, Sveta Helena i Pavla Štoosa na području grada Samobora | 4.247 | 4.247 |  | 4.247 |  |  |
| 8. | Rekonstrukcija javne mješovite kanalizacije u Ulici Josipa Terputeca u Samoboru (L=205 m) | 5.500 | 5.500 |  | 5.500 |  |  |
| 9. | Rekonstrukcija dijela sustava javne oborinske odvodnje u ulicama Kneza Domagoja i Kozarčeva (L=200 m) | 5.500 | 5.500 |  | 5.500 |  |  |
| 10. | Sanitarna i oborinska kanalizacija u odvojku ulice Farkaševec, k.č.br. 2535 k.o. Domaslovec (L=320 m) | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 |  |  |
| 11. | Ostala manja projektna dokumentacija za rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju kanalizacijske mreže na području grada Samobora koja se ocijeni kao neophodna prema odluci Gradonačelnika | 13.272 | 13.272 |  | 13.272 |  |  |
|  | **UKUPNO (eur):** | 1.824.304 | 895.244 | 106.178 | 147.617 | 641.450 |  |

5.1.2. ULAGANJA U MAGISTRALNE OBJEKTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br. | Naziv objekta | Planirana vrijednost investicije (eur) | Plan za 2023. godinu (eur) | Izvori financiranja u 2023. godini (eur) | | | Napomena |
| Grad Samobor | Odvodnja Samobor- Naknada za razvoj | Hrv.vode / EIB+CEB / fondovi EU |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Samobora: Ulica Grada Wirgesa, Ulica Svete Helene i Ulica Pavla Štoosa (Kanal 1-dio, 2 i 3, L=1.374 m) | 729.975 | 729.975 |  | 72.998 | 656.978 | NPOO |
| 2. | Rekonstrukcija javne mješovite kanalizacije u Starogradskoj ulici i dijelu ulice Gornji Kraj u Samoboru (L=1.084 m) | 1.061.782 | 1.061.782 |  |  | 1.061.782 | FSEU |
| 3. | Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - CENTAR. Kolektori: Obrtnička, Livadićeva - Trg kralja Tomislava - Kleščićeva - šetnica, Gajeva (do rotora), Šmidhenova, Krležina | 310.014 | 310.014 |  |  | 310.014 | FSEU |
| 4. | Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - Kolektor Mirnovečka - kralja Krešimira IV – Jurja Dalmatinca | 341.151 | 341.151 |  |  | 341.151 | FSEU |
| 5. | Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - Kolektori: Perkovčeva (dio), Zagrebačka – Matije Gupca | 312.721 | 312.721 |  |  | 312.721 | FSEU |
| 6. | Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - Kolektor Gajeva (od rotora) do spoja na kolektor Matije Gupca | 228.788 | 228.788 |  |  | 228.788 | FSEU |
| 7. | Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu – Kolektori: Domaslovečka, Željeznička u naselju Domaslovec | 133.408 | 133.408 |  |  | 133.408 | FSEU |
|  | **UKUPNO (eur):** | 3.117.839 | 3.117.839 | 0 | 72.998 | 3.044.842 |  |

5.1.3. ULAGANJA U SEKUNDARNU MREŽU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br. | Naziv objekta | Planirana vrijednost investicije (eur) | Plan za 2023. godinu (eur) | Izvori financiranja u 2023. godini (eur) | | | Napomena |
| Grad Samobor | Odvodnja Samobor- Naknada za razvoj | Hrv.vode / EIB+CEB / fondovi EU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Izgradnja i sanacija ostale manje sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Samobora prema potrebama mjesnih odbora i gradskih četvrti po odluci Gradonačelnika  - Snimanje postojeće kanalizacijske mreže  - Stručni nadzor  - Izvodi za priključke | 251.350 | 251.350 | 251.350 |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcija kanalizacije u Vukovarskoj ulici u Samoboru (L=520 m) | 218.993 | 218.993 |  |  | 218.993 | FSEU |
| 3. | Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije u odvojku ulice Farkaševec Samoborski, k.č.br. 2535 k.o. Domaslovec (L=320 m) | 84.943 | 84.943 | 42.471 | 42.471 |  |  |
| 4. | Izgradnja javne mješovite kanalizacije u Strossmayerovoj ulici (L=109 m) | 61.052 | 61.052 |  | 61.052 |  |  |
| 5. | Izgradnja sustava sanitarne i oborinske odvodnje u dijelu ulice Skendrovićev put u naselju Domaslovec (L=85 m) | 53.089 | 53.089 |  | 5.309 | 47.780 | NPOO |
| 6. | Izgradnja oborinske kanalizacije u dijelu Kozarčeve ulice u Samoboru (L=60 m) | 17.254 | 17.254 |  | 17.254 |  |  |
|  | **UKUPNO (eur):** | 686.681 | 686.681 | 293.821 | 126.086 | 266.773 |  |

5.1.4. ULAGANJA U DOKUMENTACIJU ZA EU PROJEKTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br. | Naziv projekta | Stanje 31.12.2022 | Planirana vrijednost investicije (eur) | Plan za 2023. g. | Izvori financiranja u 2023. godini | | |
| Grad Samobor | Odvodnja Samobor NZR | Hrvatske vode/ EIB+CEB/ fondovi EU-a |
|
| 1. | Fekalna kanalizacijska mreža u naselju Vrhovčak | 22.808 |  |  |  |  |  |
| 2. | Javna fekalna kanalizacija i crpna stanica Vrbovec i Medsave | 7.786 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mješovita kanalizacija Starogradska i dio Gornjeg kraja | 23.911 |  |  |  |  |  |
| 4. | Javna sanitarna kanalizacija - put Trebež u Vrbovcu | 20.363 |  |  |  |  |  |
| 5. | Spojni kanal kolektora Starogradska - Vugrinščak | 33.093 |  |  |  |  |  |
| 6. | Javna mješovita kanalizacija u Strossmayerovoj ulici | 4.645 |  |  |  |  |  |
| 7. | Odvodnja u dijelu ulice Skendrovićev put u Domaslovcu | 7.817 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kanalizacija u Vukovarskoj ulici u Samoboru | 6.902 |  |  |  |  |  |
| 9. | Novi Sjeverni kolektor | 111.893 |  |  |  |  |  |
| 10. | Izmještanje i rekonstrukcija Južnog kolektora | 478.669 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zacjevljenje dijela GOK-a sustava odvodnje grada Samobora | 234.895 |  |  |  |  |  |
| 12. | Transportni kolektor od preljeva GOK-a do uređaja i rekonst. | 21.378 |  |  |  |  |  |
| 13. | Odvodnja naselja Mala i Velika Rakovica i Kladje | 328.578 |  |  |  |  |  |
| 14. | Sustav odvodnje naselja Gradna - faza 1 | 53.635 |  |  |  |  |  |
| 15. | Sustav odvodnje naselja Velika Jazbina i Klokočevec - I faza | 60.609 |  |  |  |  |  |
| 16. | Sustav odvodnje naselja Mala Jazbina i Lug Samoborski - I faza | 91.517 |  |  |  |  |  |
| 17. | Sustav odvodnje naselja Perivoj i Bobovica - I i II faza | 158.618 |  |  |  |  |  |
| 18. | Retencijski kolektor i preljevni objekt Bregana | 36.649 |  |  |  |  |  |
| 19. | Dokumentacija za EU projekt sustava odvodnje i pročišćavanje | 614.543 |  |  |  |  |  |
| 20. | Drenaža područja Giznik | 14.865 |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO (eur):** | 2.333.174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.1.5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UKUPNI IZNOS SUFINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv projekta | Stanje 31.12.2022 | Planirana vrijednost investicije (eur) | Plan za 2023. g. | Izvori financiranja u 2023. godini | | |
| Grad Samobor | Odvodnja Samobor NZR | Hrvatske vode/ EIB+CEB/ fondovi EU-a |
|
| 5.1.1. | Ulaganja u projektnu dokumentaciju |  | 1.824.304 | 895.244 | 106.178 | 147.617 | 641.450 |
| 5.1.2. | Ulaganja u magistralne objekte |  | 3.117.839 | 3.117.839 | 0 | 72.998 | 3.044.842 |
| 5.1.3. | Ulaganja u sekundarnu mrežu |  | 686.681 | 686.681 | 293.821 | 126.086 | 266.773 |
| 5.1.4. | Ulaganje u dokumentaciju za EU projekte | 2.333.174 |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO (eur):** | 2.333.174 | 5.628.824 | 4.699.764 | 399.999 | 346.701 | 3.953.065 |

**5.2. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**

Odvodnja Samobor d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Samobora zadužena je za osiguranje pravovremene i kvalitetne odvodnje prometnih površina, kako bi se osiguralo sigurno korištenje prometnica. Na prostoru grada Samobora odvodnja prometnica i ulica riješena je sabiranjem oborinskih voda u slivnike, te njihovim odvodom preko priključka slivnika na kanalizaciju u sustav odvodnje grada Samobora.

Na mjestima gdje je izgrađena mješovita kanalizacija slivnici se spajaju direktno na nju, a u zonama s izgrađenom razdjelnom kanalizacijom na kanale izgrađene za odvodnju oborinskih voda. Mješovita kanalizacija izgrađena je na području Samobora te u dijelu naselja Bregana. Na ostalom prostoru Samobora građena je razdjelna kanalizacija, a to je prostor Perivoja, Bregane i svih naselja u nizinskom dijelu Samobora.

U skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2023. godinu, Odvodnja Samobor d.o.o. u 2023. planira održavati odvodnju atmosferskih voda kako slijedi:

1. Radnici 44.410 eura
2. Strojevi, vozila te deponiranje taloga na deponij 99.054 eura
3. Rekonstrukcija slivnika 12.874 eura
4. Popravci slivnika 4.979 eura
5. Rekonstrukcija revizijskih okana na javnoj odvodnji 19.347 eura
6. Popravci lijevano – željeznih poklopaca na javnoj odvodnji 8.783 eura
7. Radovi na održavanju i čišćenju kanalizacije i odvodnih jaraka 37.587 eura
8. Strojna košnja pokosa otvorenog kanala specijalnim vozilom 31.913 eura
9. Strojno čišćenje sustava odvodnje specijalnim vozilom 61.053 eura

UKUPNO 320.000 eura

PDV 25% 80.000 eura

SVEUKUPNO 400.000 eura

5.2.1. REDOVNO ODRŽAVANJE SLIVNIKA

Za što uspješniju odvodnju prometnih površina nužno je više puta godišnje čistiti i ispirati taložnice slivnika i spojeve taložnice slivnika na kanalizaciju, odnosno organizirati redovno i kvalitetno održavanje slivnika. Tijekom cijele godine izvode se radovi vađenja nakupljenog taloga iz taložnice slivnika, utovar i odvoz taloga na deponij te strojno ispiranje tijela slivnika i njegovog spoja na kanalizaciju. U zimskom periodu kod pojave snježnih padalina i poledice, uz već spomenute radove uklanja se snijeg i led sa slivničkih rešetaka i na taj način osigurava odvodnja vode s prometnih površina u slivnike. Ovim programom planira se redovno održavanje i čišćenje svih slivnika jednom godišnje, te dodatna čišćenja, ovisno o opterećenju prometnica, odnosno slivnika:

1. redovno čišćenje slivnika – jednom godišnje 3.410 kom
2. dodatno čišćenje slivnika na frekventnim prometnicama 1.000 kom

UKUPNO 4.410 kom

5.2.2. REKONSTRUKCIJA SLIVNIKA

## Uz redovno čišćenje i održavanje slivnika povremeno dolazi do većih oštećenja i propadanja tijela slivnika ili spoja slivnika i javne kanalizacije. U takvim prilikama radi se popravak ili rekonstrukcija, čime se slivnik dovodi u stanje da ponovo u potpunosti ispunjava svoju funkciju. U 2023. godini planiramo rekonstruirati već uočene oštećene slivnike u Samoboru (Starogradska, Giznik, Gornji Kraj, Perivoj, Hrastina, Bregana, Podvrh, Lug, Domaslovec i Farkaševec) cca 20 komada.

## **5.3. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE**

Pod redovnim održavanjem sustava javne odvodnje podrazumijeva se redovito snimanje stanja objekata javne kanalizacijske mreže, čišćenje kanalizacijskih kolektora i priključaka, revizijskih okana, kišnih preljeva, retencijskih bazena, crpnih stanica te planskih i interventnih popravaka odnosno uklanjanja kvarova na objektima i uređajima sustava odvodnje. Redovno održavanje uglavnom se svodi na stalnu kontrolu stanja građevina (cjevovoda) i uređaja na sustavu javne odvodnje. Potreba za čišćenjem javlja se zbog taloženja mulja i pijeska na pojedinim dionicama, prodiranja korijenja drveća u kanalizacijske cjevovode, ili zbog toga što korisnici sustava javne odvodnje bacaju u istu nerazgradive otpatke (npr. vlažne nerazgradive maramice). Redovno održavanje također podrazumijeva odnosno uključuje i ispitivanje sastava otpadne vode koja se iz sustava javne odvodnje ispušta u prirodni prijamnik - rijeku Savu te ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda.

Interventno održavanje odnosi se na intervencije vezane za pucanje (lomove) kanalizacijskih cjevovoda što dovodi do urušavanja na površini iznad trasa položenih kanalizacijskih cjevovoda i zagađenja okoliša. Kontinuirano brinemo za funkcioniranje i održavanje sustava javne odvodnje na području aglomeracije Samobor. Sukladno tome, preventivnim i interventnim aktivnostima održavaju se svi objekti i uređaji sustava javne odvodnje u stanju funkcionalne sposobnosti. Isto se postiže stalnim kontrolama stanja kanalizacijskih cjevovoda - kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže te crpnih stanica, čišćenjem sustava odvodnje (periodično i interventno), otklanjanjem oštećenja na kolektorima i sekundarnoj kanalizacijskoj mreži, popravcima i čišćenjem kanalizacijskih priključaka te uzorkovanjem i ispitivanjem sastava otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija.

Sustav odvodnje grada Samobora čini:

• 227 km mreže kanalizacijskih cjevovoda (profil od DN 300 do DN 1400 mm),

• 15 crpnih stanica s 33 crpke i pripadajućim tlačnim cjevovodima,

• 5750 kanalizacijskih priključaka,

• 2 ispusta preljevnih voda iz mješovitog sustava javne odvodnje u kišnom razdoblju – u vodotok Gradna i Bregana,

• 2 privremena ispusta otpadnih voda aglomeracije Samobor (do izgradnje UPOV-a s III. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda) - u vodotok Sava i Bistrac,

• 1 retencijska građevina na sustavu javne odvodnje u naselju Perivoj (duljina 62 m, PE CIJEV DN 1600 mm).

Obzirom na duljinu izgrađenog sustava odvodnje, sukladno dijelu III. Tehnička opremljenost, Čl. 4. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti odvodnje (NN br. 28/11), Odvodnja Samobor d.o.o., posjeduje opseg opreme i strojeva za upravljanje i održavanje građevina za javnu odvodnju:

* MAN LE 18280 CISTERNA ZG 3911 BH
* ROVOKOPAČ ZG 8407 K
* TERETNO VOZILO FIAT DUCATO ZG 3906 FJ
* Volkswagen LNF CADDY ZG 7331 FU
* TERETNO VOZILO FIAT DUCATO ZG 4848 GI
* Prikolica za prijevoz radnih strojeva ZG 7672 GO
* Minibager Yanmar sa hidrauličnim čekićem
* Teretno vozilo Mercedes-Benz ZG 1051 GR
* Rovokopač-utovarivač Terex Mecalac TLB990
* Citroen JUMPY LCV Furgon ZG 2913 HV
* Specijalno komunalno vozilo MAN TGS ZG 2885 IP
* UREĐAJ ZA DETEKCIJU PLINOVA DRAGER X-AM 5600
* Oprema za odzračivanje šahtova te oprema za ulazak u reviziona okna
* oprema za automatsko praćenje rada crpnih stanica

Dobro održavanje kanalizacije jedan je od preduvjeta za dobre sanitarne uvjete kao i zaštitu okoliša na području gdje je izgrađen sustav javne odvodnje. U tu svrhu nužna je nabava:

* Vozila za TV inspekciju kanalizacije
* Vozila za pražnjenje sabirnih i septičkih jama
* Nadzorno-upravljačkog sustava za crpne stanice. U upravljački centar prenose se podaci o trenutno aktivnom radu pojedine pumpe i nivou otpadnih voda u crpnom bazenu. Na temelju dostavljenih podataka, SCADA aplikacija ovisno o modelu i tipu pojedine pumpe izračunava trenutni protok kao i kumulativni crpljeni volumen za određeni vremenski interval. Osim nadzora aktivnosti pumpi, u upravljačkom centru predviđena je i dojava stanja ispunjenosti crpnog bazena. Za kritični maksimum aktivira se signal upozorenja u aplikaciji, ukoliko ne radi maksimalno raspoloživ broj crpki.

Za 2023. predviđena je isporuka cca 1.300.000 m³ otpadnih voda, što financijski iznosi 412.000 eura. Ova se usluga odnosi na kupce priključene na javnu odvodnju. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji obračun, izdavanje računa i dostava podataka o fakturiranim količinama i iznosima koje se odnose na uslugu odvodnje otpadnih voda, porez na dodanu vrijednost na uslugu odvodnje te naknadu za razvoj javne odvodnje obavlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb. Za ugovorene usluge obrade podataka i mjera naplate plaćaju se troškovi u visini 6 % naplaćene realizacije na temelju ispostavljene fakture.

U 2023. u planu je izgradnja 60 priključaka na javnu odvodnju. S obzirom na to da je u nizinskom dijelu Samobora kanalizacijska mreža izgrađena u većini naselja ali još uvijek ne postoji velik interes građana za priključenje, potrebno je pojačati aktivnosti na edukaciji građana o važnosti kvalitetnog sustava javne odvodnje kao dugoročnog ulaganja u zaštitu okoliša, posebno pitke vode. Usluge pražnjenja sabirnih jama će se kontinuirano povećavati budući da smo u postupku izrade Katastra sabirnih jama, te su ovime građani obaviješteni o obvezi pražnjenja istih.

Prikupljena sredstva koristit će se za povećanje standarda održavanja sustava: izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojeće mreže, za sanitarnu zaštitu mreže (deratizaciju), zamjenu dotrajalih alata i strojeva, tekuće održavanje vozila, održavanje strojarske i elektroopreme uređaja. Sredstva će se koristiti i za upravljanje poslovnim procesima i prilagodbu evidencija za projekte Hrvatskih voda.

# PLAN POTREBA ZA NABAVOM

Na temelju podataka iz prethodnih godina i saznanja o novim potrebama, utvrđuju se potrebe za nabavom roba, radova i usluga potrebnih za redovno izvršenje djelatnosti:

- materijal za investicijske projekte,

- vanjske usluge za investicijske projekte,

- potrošni materijal i troškovi administracije i uprave,

- redovno tehničko održavanje i servisiranje vozila,

- redovno i investicijsko održavanje objekata i opreme,

- materijal i usluge održavanja i popravaka,

- zaštita na radu,

- usluge osiguranja,

- zakonski obvezna održavanja i servisi,

- ulaganja u dugotrajnu imovinu - osnovna sredstva.

Plan nabave trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. je zasebni dokument kojeg na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/2017), donosi direktor.

# PLAN ZADUŽIVANJA U 2023. GODINI

Zakonom o vodnim uslugama (NN broj 66/19), u čl.23 st.2. definirano je da Poslovni plan između ostalog sadržava plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja.

Trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o. putem financijskog leasinga je u 2022. godini zaduženo kod PBZ-LEASING d.o.o., OIB: 57270798205 za glavnicu od 277.000,00 EUR-a i fiksnu kamatnu stopu 3,5% i rokom otplate 60 mjeseci, za nabavu specijalnog komunalnog kombiniranog vozila za čišćenje slivnika i pražnjenje sabirnih jama, a prema Planu poslovanja iz proteklih razdoblja. Plaćanje se vrši prema otplatnom planu. U nastavku se iskazuje otplatni plan:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broj rate | Dospijeće rate | rata | neto rata | glavnica | kamata | ukupni dug |
|  |  |  |  |  |  | 277.000,00 |
| 1 | 30.04.22. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.229,66 | 807,92 | 272.770,34 |
| 2 | 31.05.22. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.242,00 | 795,58 | 268.528,34 |
| 3 | 30.06.22 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.254,37 | 783,21 | 264.273,97 |
| 4 | 31.07.22 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.266,78 | 770,80 | 260.007,19 |
| 5 | 30.07.22. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.279,23 | 758,35 | 255.727,96 |
| 6 | 30.09.22 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.291,71 | 745,87 | 251.436,25 |
| 7 | 31.10.22 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.304,23 | 733,35 | 247.132,02 |
| 8 | 30.11.22 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.316,78 | 720,80 | 242.815,24 |
| 9 | 31.12.22 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.329,37 | 708,21 | 238.485,87 |
| 10 | 31.01.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.342,00 | 695,58 | 234.143,87 |
| 11 | 23.02.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.354,66 | 682,92 | 229.789,21 |
| 12 | 31.03.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.367,36 | 670,22 | 225.421,85 |
| 13 | 30.04.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.380,10 | 657,48 | 221.041,75 |
| 14 | 31.05.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.392,88 | 644,70 | 216.648,87 |
| 15 | 30.06.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.405,69 | 631,89 | 212.243,18 |
| 16 | 31.07.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.418,54 | 619,04 | 207.824,64 |
| 17 | 31.08.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.431,43 | 606,15 | 203.393,21 |
| 18 | 30.09.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.444,35 | 593,23 | 198.948,86 |
| 19 | 31.10.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.457,31 | 580,27 | 194.491,55 |
| 20 | 30.11.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.470,31 | 567,27 | 190.021,24 |
| 21 | 31 .12.23 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.483,35 | 554,23 | 185.537,89 |
| 22 | 31.01.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.496,43 | 541,15 | 181.041,46 |
| 23 | 29.02.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.509,54 | 528,04 | 176.531,92 |
| 24 | 31.03.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.522,70 | 514,88 | 172.009,22 |
| 25 | 30.04.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.535,89 | 501,69 | 167.473,33 |
| 26 | 31.05.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.549,12 | 488,46 | 162.924,21 |
| 27 | 30.06.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.562,39 | 475,19 | 158.361,82 |
| 28 | 31.07.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.575,69 | 461,89 | 153.786,13 |
| 29 | 31.08.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.589,04 | 448,54 | 149.197,09 |
| 30 | 30.09.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.602,42 | 435,16 | 144.594,67 |
| 31 | 31.10.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.615,85 | 421,73 | 139.978,82 |
| 32 | 30.11.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.629,31 | 408,27 | 135.349,51 |
| 33 | 31.12.24 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.642,81 | 394,77 | 130.706,70 |
| 34 | 31.01.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.656,35 | 381,23 | 126.050,35 |
| 35 | 23.02.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.669,93 | 367,65 | 121.380,42 |
| 36 | 31.03.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.683,56 | 354,02 | 116.696,86 |
| 37 | 30.04.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.697,22 | 340,36 | 111.999,64 |
| 38 | 31.05.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.710,92 | 326,66 | 107.288,72 |
| 39 | 30.06.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.724,66 | 312,92 | 102.564,06 |
| 40 | 31.07.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.738,44 | 299,14 | 97.825,62 |
| 41 | 31.03.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.752,26 | 285,32 | 93.073,36 |
| 42 | 30.09.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.766,12 | 271,46 | 88.307,24 |
| 43 | 31.10.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.780,02 | 257,56 | 83.527,22 |
| 44 | 30.11.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.793,96 | 243,62 | 78.733,26 |
| 45 | 31.12.25 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.807,94 | 229,64 | 73.925,32 |
| 46 | 31.01 26 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.821,97 | 215,61 | 69.103,35 |
| 47 | 28.02.26 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.836,03 | 201,55 | 64.267,32 |
| 48 | 31.03.26 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.850,14 | 187,44 | 59.417,18 |
| 49 | 30.04.26 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.864,28 | 173,30 | 54.552,90 |
| 50 | 31.05 26 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.878,47 | 159,11 | 49.674,43 |
| 51 | 30.06.26. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.892,70 | 144,88 | 44.781,73 |
| 52 | 31.07.26 | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.906,97 | 130,61 | 39.874,76 |
| 53 | 31.08.26. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.921,28 | 116,30 | 34.953,48 |
| 54 | 30.09.26. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.935,63 | 101,95 | 30.017,85 |
| 55 | 31.10.26. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.950,03 | 87,55 | 25.067,82 |
| 56 | 30.11.26. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.964,47 | 73,11 | 20.103,35 |
| 57 | 31.12.26. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.978,95 | 58,63 | 15.124,40 |
| 58 | 31.01.27. | 5.037,58 | 5.037,58 | 4.993,47 | 44,11 | 10.130,93 |
| 59 | 28.02.27. | 5.037,58 | 5.037,58 | 5.008,03 | 29,55 | 5.122,90 |
| 60 | 31.03.27. | 5.037,58 | 5.037,58 | 5.022,90 | 14,68 | 100,00 |
|  | 30.04.27. |  |  | 100,00 |  | 0,00 |
|  |  | 302.254,80 | 302.254,80 | 277.000,00 | 25.354,80 | -277.000,00 |

Članak 33. Zakona o vodnim uslugama (NN broj 66/2019) propisuje da ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja javnog isporučitelja vodnih usluga ne može biti veća od 20% njegovih ostvarenih prihoda iz cijene vodne usluge u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje i 90% njegovih ostvarenih prihoda iz naknade za razvoj u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Suglasnost većinskog vlasnika javnog isporučitelja vodnih usluga na dugoročno zaduživanje javnog isporučitelja vodnih usluga daje se u skladu s propisima kojim se uređuje proračun i proračunski procesi. Trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o. nema namjeru zaduživanja u 2023. godine.

Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba, to će se provesti kroz rebalans plana poslovanja.

# PLAN PRIHODA I RASHODA

U nastavku je plan prihoda i rashoda te rezultata poslovanja Društva za narednu godinu. Sukladno Zakonu o vodnim uslugama potrebno je donijeti višegodišnji Plan poslovanja. Teško je predvidjeti višegodišnji Plan s obzirom na velike organizacijske promjene koje ga očekuju vezano za Uredbu o uslužnim područjima. S obzirom na to da do izrade plana ista nije donesena, baza za izradu plana su trenutno poslovanje i povijesni podaci Društva, a nakon usvajanja podzakonskih akata i nakon provedbe organizacijske reforme preispitat će se i izmijeniti plan što bi moglo utjecati na poslovni rezultat zbog promjena koje će se dogoditi na troškovnoj i prihodovnoj strani kao posljedica organizacijskih promjena Društva.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | u eurima | | |
| Ostvareno 1.1.- 31.10.2022 | Procjena na 31.12.2022. | Plan za 2023. |
| 400 | Troškovi sirovina i materijala | 101.375 | 121.650 | 133.000 |
| 401 | Materijalni troš.administr.uprave i prodaje | 2.706 | 3.248 | 3.400 |
| 404 | Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma | 8.782 | 10.539 | 10.000 |
| 4060 | Električna energija | 14.620 | 17.544 | 20.000 |
| 4063 | Dizelsko gorivo | 32.316 | 38.779 | 40.000 |
| 4064 | Benzin, ulje i mazivo | 3.018 | 3.622 | 4.000 |
| 410 | Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl. | 4.417 | 5.300 | 6.600 |
| 411 | Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usluga | 73.893 | 88.671 | 93.000 |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 49.825 | 59.790 | 60.000 |
| 414 | Usluge najma i zakupa poslovnog prostora,i opreme i strojeva | 26.044 | 31.253 | 32.000 |
| 4164 | Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR | 36.977 | 44.373 | 46.000 |
| 418 | Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja | 1.123 | 1.348 | 2.600 |
| 419 | Troškovi ostalih vanjskih usluga | 41.649 | 49.979 | 46.000 |
| 4200 | Neto plaća | 264.616 | 317.539 | 332.000 |
| 4210 | Porezi i doprinosi iz plaća | 93.211 | 111.853 | 117.000 |
| 4220 | Doprinosi na plaću | 61.947 | 74.336 | 78.000 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 281.050 | 374.733 | 400.000 |
| 461 | Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima | 33.300 | 39.960 | 76.000 |
| 4620 | Nadoknade članovima uprave i nadzornog odbora | 7.102 | 8.522 | 9.300 |
| 464 | Premija osiguranja | 25.104 | 27.386 | 30.000 |
| 47 | Kamate | 7.293 | 7.956 | 10.000 |
| 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 23.088 | 27.706 | 26.000 |
| 4 | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 1.193.456 | 1.466.086 | 1.574.900 |
| 7510 | Prihodi od održavanja javne odvodnje | 336.888 | 404.265 | 412.000 |
| 7511 | Prihodi od usluga pražnjena septičkih jama | 36.554 | 43.865 | 45.000 |
| 7512 | Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju | 47.830 | 57.396 | 40.000 |
| 7513 | Prihodi od izdavanja raznih potvrda | 440 | 527 | 530 |
| 7515 | Prihodi od Grada za održavanje slivnika | 232.193 | 265.446 | 320.000 |
| 7516 | Prihodi od čišćenja sustava odvodnje | 0 | 0 | 0 |
| 7550 | Prihodi od investicija u vlastitoj režiji | 215.747 | 334.813 | 292.000 |
| 7710 | Prihod od redovnih kamata | 121 | 145 | 160 |
| 783 | Prihod od prefakturiranih troškova, isplate šteta i dr. | 32.346 | 132.723 | 133.000 |
| 7832 | Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20) | 246.522 | 339.770 | 345.000 |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 1.148.639 | 1.578.951 | 1.587.690 |
|  | DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | -44.817 | 112.865 | 12.790 |

# PLAN KADROVA

Odvodnja Samobor d.o.o. odgovorna je za kontinuirano funkcioniranje i održavanje sustava odvodnje grada Samobora. Sukladno tome, radnici svojim preventivnim i interventnim aktivnostima održavaju sve objekte i uređaje sustava odvodnje u stanju stalne funkcionalne sposobnosti.

Poslovi redovnog održavanja sustava javne odvodnje obavljaju radnici organizirani na slijedećim radnim mjestima:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv radnog mjesta | Stanje 31.12.2022 | Plan za 2023 |
| Koordinator Sektora građenja i održavanja | 1 | 1 |
| Stručni suradnik za kontrolu projekata i evidenciju sustava odvodnje | 1 | 1 |
| Stručni suradnik za tehnologiju pročišćavanja otpadnih voda | 0 | 0 |
| Vodni redar | 0 | 1 |
| Stručni suradnik na održavanju sustava odvodnje | 0 | 0 |
| Stručni suradnik na izvođenju priključaka sustava odvodnje | 1 | 1 |
| Radnik na inspekciji i snimanju sustava odvodnje | 0 | 0 |
| Električar na kontroli i održavanju crpnih stanica | 1 | 1 |
| Vozač specijalnog komunalnog vozila s radnim uređajem | 4 | 4 |
| Vozač teretnog vozila - strojar građevinskog stroja | 1 | 1 |
| Poslovođa na održavanju odvodnje - zidar/tesar | 2 | 2 |
| Poslovođa izvođenja priključaka sustava odvodnje - zidar/tesar | 1 | 1 |
| Vozač teretnog vozila | 0 | 0 |
| Strojar građevinskog stroja | 1 | 1 |
| Radnik na održavanju sustava odvodnje | 4 | 4 |
| Radnik na izvođenju priključaka sustava odvodnje | 2 | 2 |
| Pomoćni radnik na održavanju sustava odvodnje | 1 | 1 |
| Pomoćni radnik na izvođenju priključaka sustava odvodnje | 2 | 2 |
| Ukupno | 22 | 23 |

Administrativne poslove obavljaju radnici organizirani na slijedećim radnim mjestima:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv radnog mjesta | Stanje 31.12.2022 | Plan za 2023 |
| Direktor | 1 | 1 |
| Voditelj ureda uprave | 1 | 1 |
| Stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara | 1 | 1 |
| Referent općih poslova | 0 | 1 |
| Radnik na općem održavanju poslovnih prostora | 1 | 0 |
| Koordinator Sektora pravnih poslova | 1 | 1 |
| Koordinator Sektora financija i računovodstva | 0 | 0 |
| Koordinator Sektora investicija i razvoja | 1 | 1 |
| Stručni suradnik za pravne poslove | 0 | 0 |
| Stručni suradnik za knjigovodstvo | 1 | 1 |
| Stručni suradnik za financije | 1 | 1 |
| Stručni suradnik za nabavu | 1 | 1 |
| Stručni suradnik za investicije | 0 | 0 |
| Ukupno | 9 | 9 |
| Kvalifikacijska struktura na dan | Stanje 31.12.2022 | Plan za 2023 |
| VSS | 6 | 6 |
| VŠS | 2 | 2 |
| SSS | 11 | 12 |
| KV | 6 | 6 |
| NKV | 6 | 6 |
| Ukupno | 31 | 32 |

Poslovna edukacija se vrši temeljem definiranih potreba u toku poslovne godine te se planira nastaviti ulagati u razvoj dodatnih znanja i sposobnosti djelatnika Društva. Dodatne edukacije u smislu seminara, radionica i slično, provode se tokom godine sukladno potrebama Društva te na njima sudjeluju djelatnici zaduženi za dio posla koji je tema edukacije.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prikaz radnika prema dobnoj strukturi | Stanje 31.12.2022 | Plan za 2023 |
| 19-29 godina | 4 | 3 |
| 30-39 godina | 7 | 8 |
| 40-49 godina | 5 | 5 |
| 50-59 godina | 8 | 7 |
| 60 godina i više | 7 | 9 |
| Ukupno | 31 | 32 |

Ustroj, organizacija rada, prava i obveze radnika, plaće, naknade plaće i ostvarivanje materijalnih prava radnika, te postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika uređeni su Pravilnikom o radu. Pravilnik se neposredno primjenjuje na sve radnike, ako prava i obveze pojedinog radnika nisu povoljnije uređeni ugovorom o radu. Ljudski resursi odnosno njihova znanja, vještine i kompetencije su ključni faktori uspješnog poslovanja Društva. Osnovni ciljevi planiranja radnih mjesta su na vrijeme identificirati potrebu za pravim ljudima koji imaju sposobnosti koje su potrebne Društvu te ih postaviti na odgovarajuće radno mjesto. Plan upravljanja ljudskim resursima vodi boljem shvaćanju kadrovskih promjena, smanjenju troška upravljanja ljudskim resursima, pravovremenom zapošljavanju novih radnika i razvoju svakog pojedinca unutar Društva. Odvodnja Samobor d.o.o. ima 31 radnika, od kojih je 30 zaposleno na puno radno vrijeme, a jedan radnik zaposlen je u dopunskom radu. Od ukupno zaposlenih 6 je žena i 25 muškaraca. S obzirom na dobnu strukturu, potrebno je voditi računa o mogućim odlascima u mirovinu. Trenutna prosječna dob radnika zaposlenih u Odvodnji Samobor je 47 godina.

# ZAKLJUČAK

Trgovačko društvo Odvodnja Samobor bavi se djelatnošću javne odvodnje na području Samobora, što uključuje praćenje rada sustava javne odvodnje i uređaja za obradu otpadnih voda, skupljanje i transport otpadnih voda kanalizacijskom mrežom, kolektorima i komunalnim vozilima, pražnjenje i čišćenje sabirnih jama i tankova, obradu otpadnih voda fizičkim, kemijskim i biološkim postupcima, te održavanje i čišćenje kanalizacije i odvodnih jaraka za otjecanje kišnice, uključujući deblokiranje odvoda.

Povećanjem broja stanovnika na području Samobora povećava se potrošnja pitke vode, a samim time dolazi i do opterećenja sustava javne odvodnje, kao i neprimjerenog ispuštanja otpadnih voda u okoliš. Potrebno je pojačati aktivnosti na edukaciji građana o važnosti kvalitetnog sustava javne odvodnje i priključenja na postojeći sustav odvodnje kao dugoročnog ulaganja u poboljšanje standarda života i smanjenje zdravstvenih rizika za stanovnike, te pozitivnog utjecaja na zaštitu okoliša smanjenjem emisija onečišćenja u zrak, tlo i vode, posebno pitke vode.

D i r e k t o r :

Antonio Širanović, dipl.ing.sig., ing.građ.

Temeljem odredbi članka 23. stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) i članka 8. točke 2. alineja 10. Izjave o osnivanju društva Odvodnja Samobor d.o.o. od 28.12.2021. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , donosi

**O D L U K U**

**O USVAJANJU PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU**

Skupština Društva usvaja Plan poslovanja trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2023. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

Skupština Društva

dr.sc. Petra Škrobot